# Projekttagebuch

Datum	Stunden	Tätigkeit
19.10.2005	1	Projektstart
20.10.2005	3	Erste Versuche, mit ncurses zu programmieren.
26.10.2005	2	Projektauftrag
14.11.2005	2	Pflichtenheft
15.12.2005	3	Grobkonzept
24.01.2006	2	Programmierung des GUI.
01.02.2006	1	Feinkonzept
11.02.2006	2	Feinkonzept
10.04.2006	1	Programmierung des GUI.
16.04.2006	2	Programmierung des GUI.
12.05.2006	2	Programmierung des GUI.
13.05.2006	3	Programmierung des GUI.
14.05.2006	6	Programmierung des GUI.
23.05.2006	6	Fertigstellung des Menüs.
24.05.2006	3	Menüpunkt OPEN implementiert