Datum	Stunden	Phase	Aktivität
02-11-2005	1	Vorbereitung	Projektantrag erstellen
10-11-2005	2	Vorbereitung	Pflichtenheft erstellen
13-11-2005	2	Vorbereitung	Projektplan erstellen
29-11-2005	1	Vorbereitung	Pflichtenheft/Projektplan verbessern
07-12-2005	2	Einarbeiten	OpenDocument erforschen
08-12-2005	2	Einarbeiten	Unzip-Lib. durcharbeiten
09-12-2005	2	Einarbeiten	Ncurses-Lib. durcharbeiten
10-12-2005	3	Einarbeiten	Grobkonzept erstellen
22-12-2005	-		Grobkonzept abgabe
20-02-2006	1	Planung	Feinkonzept erstellen
22-02-2006	1	Planung	Feinkonzept erstellen
10-03-2006	2	Coden	Libxml2 durchforsten/API erforschen
20-03-2006	3	Coden	Xmlparser
14-04-2006	2	Coden	ovdparser
09-05-2006	2	Coden	Xmlparser
10-05-2006	2	Coden	Xmlparser
14-05-2006	1	Coden	Xmlparser
20-05-2006	2	Coden	Xmlparser
24-05-2006	1	Sonstiges	Handbuch
25-05-2006	2	Sonstiges	Handbuch